Информация

о результатах проверки администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

(далее — Администрация городского поселения, Заказчик)

В соответствии с Планом контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район на 2024 год, на основании распоряжения администрации муниципального образования Усть-Лабинский район проведена выездная проверка по теме: «Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «Подготовка градостроительной документации» (далее — Муниципальная программа) за 2023 год.

По итогам проведенного контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

- в нарушение требований Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения, утвержденного постановлением Администрации городского поселения от 05.10.2021 № 867 (с учетом изменений) отделом архитектуры и градостроительства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (далее - Координатор) допущено нарушение сроков разработки и утверждения Титульных списков к Муниципальной программе;

- Координатором Подпрограммы № 1 «Территориальное развитие (строительство и градостроительство)» не обеспечено достижение результата реализации по двум ее целевым показателям (индикаторам);

- в нарушение условий в отношении двух муниципальных контрактов не обеспечено соблюдение сроков оплаты за выполненную работу.

Кроме того, проверкой выявлены прочие нарушения и замечания, указанные в акте проверки.

По результатам проверки главе Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района направлено Представление, обязательное для исполнения, с требованием принять меры по устранению причин и условий совершения нарушений, указанных в акте, и недопущению их впредь.