**Информация**

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия в**

**администрации Железного сельского поселения**

**Усть-Лабинского района**

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Усть-Лабинский район на 2024 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ соблюдения законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию мероприятия «Проведение ремонта водонапорных башен в х. Железный, район МТМ (водозабор с артезианскими скважинами №№ 2341, 3104), х. Железный, ул. Гагарина (водозабор с артезианской скважиной № 6019), х. Свободный Железного сельского поселения, ул. Центральная (водозабор с артезианской скважиной № 7664) Усть-Лабинского района Краснодарского края», в том числе аудит в сфере закупок».

Проверка показала, что расходование средств краевого бюджета, выделенных на выполнение мероприятия по ремонту водонапорных башен в сумме 6 300 000,00 рублей, произведено в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Согласно отчету об исполнении муниципальной программы Железного сельского поселения Усть-Лабинского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год, запланированные целевые показатели выполнены в полном объеме (произведен ремонт трех водонапорных башен).

В тоже время проверкой выявлены нарушения требований: бюджетного учета, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, порядка управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Железного сельского поселения Усть-Лабинского района.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес главы Железного сельского поселения Усть-Лабинского района направлено Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования Усть-Лабинский район с предложениями об устранении выявленных нарушений. Предложения Контрольно-счетной палаты муниципального образования Усть-Лабинский район приняты Железным сельским поселением Усть-Лабинского района к исполнению.

О результатах экспертно-аналитического мероприятия проинформирована прокуратура Усть-Лабинского района.